# 06 — TECHNICAL BACKLOG & DEFINITION OF DONE

Backlog ưu tiên để chuyển research thành ticket triển khai

GreenScan AI Research Source Pack | Version 2026.08.13 | Cập nhật 13/08/2026

# 1. P0 — Phải hoàn thành hoặc có baseline trong 30 ngày

| ID | Ticket | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| EVAL-001 | Khóa eval_set_v1 manifest | Mỗi case có doc/claim/evidence labels; split/dev/test/hard/regression; versioned. |
| DOC-001 | Hard PDF/table benchmark | ≥50–100 trang/bảng khó; critical-value labels; provenance gold. |
| RET-001 | Vietnamese retrieval benchmark | BM25/dense/hybrid/reranker; Recall@k/nDCG; distractor tests; latency. |
| SUF-001 | Evidence sufficiency task | Reason taxonomy; labels; baseline; tách khỏi verdict. |
| NUM-001 | Numeric engine v1 | Unit/baseline/period/scope normalization; deterministic formulas; trace. |
| OBS-001 | Stage-level tracing | Model/index/rule/data versions + case IDs + latency + errors. |
| REG-001 | Regression gate | Automated subset chạy sau thay đổi; critical regressions block release. |

# 2. P1 — Cần cho vertical slice đáng tin

| ID | Ticket | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| LEG-001 | Temporal legal metadata | effective_from/to, status, applicability, as_of_date query. |
| LEG-002 | Rule pack v1 | Baseline/scope/use-of-proceeds/taxonomy rules có source clause IDs. |
| VER-001 | Verdict engine v1 | 5-way output dùng sufficiency+numeric+legal; ablation vs LLM-only. |
| CAL-001 | Abstain calibration | Risk–coverage/selective-risk; threshold theo use-case. |
| UI-001 | Claim Evidence Panel | Claim, 5 attributes, evidence, page/table/cell, missing info, numeric/legal findings. |
| REV-001 | Reviewer queue + feedback | Override reason + correction data; audit history. |
| SEC-001 | Local/no-egress test | Confidential mode không gọi external APIs; storage/access boundaries documented. |

# 3. P2 — Future research / không chặn MVP

| ID | Ticket | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| RET-ADV | Hierarchical/Graph retrieval | Chỉ route query multi-doc/global; benchmark cost/quality vs hybrid baseline. |
| PACK-001 | Evidence context packing | Compare top-k/MMR/submodular under token budgets. |
| QUBO-001 | Quantum-inspired selection PoC | Formalize relevance/coverage/redundancy/token objective; compare classical baseline. |
| FT-001 | LoRA/QLoRA | Chỉ sau khi đủ gold labels và xác định lỗi subtask ổn định. |
| AUTH-001 | Preventive authoring | Draft warnings yêu cầu baseline/scope/methodology/evidence; không giúp che giấu impact. |
| ANL-001 | Cross-year/company analytics | Chỉ sau khi claim-level verification ổn định. |

# 4. Anti-goals kỹ thuật

• Không tối ưu một “greenwashing score” duy nhất trước khi claim/evidence correctness ổn định.

• Không để LLM thực hiện phép tính hoặc luật có thể deterministic mà không có trace/validation.

• Không dùng GraphRAG cho mọi query; route theo nhu cầu local fact vs cross-document synthesis.

• Không fine-tune chỉ để tăng cảm giác “AI” khi lỗi thực tế nằm ở parsing/retrieval/data.

• Không coi confidence từ model là bằng chứng của correctness.

• Không đưa social media/noisy secondary sources vào evidence tier chính của MVP nếu chưa có source quality policy.

# 5. Template ticket chuẩn

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Problem | Failure cụ thể nào đang xảy ra? Có case IDs? |
| Hypothesis | Thay đổi nào dự kiến cải thiện metric nào? |
| Inputs | Dataset/config/model/index version. |
| Experiment | Baseline + treatment + ablation + seed. |
| Acceptance | Threshold/gate rõ; critical regression policy. |
| Artifacts | Metrics JSON, failed cases, traces, plots/report nếu cần. |
| Decision | Adopt / reject / defer và lý do. |

# 6. Definition of Done toàn hệ thống cho demo đáng tin

• Một tài liệu thật đi end-to-end từ PDF → claim → evidence → numeric/legal findings → verdict/abstain → UI citation.

• Mỗi verdict có thể click/trace về source page/table/cell hoặc clause.

• Khi evidence thiếu, output ghi rõ thiếu gì thay vì hallucinate.

• Regression report cho biết bản mới tốt/xấu ở stage nào.

• Reviewer có thể override, ghi lý do và tạo dữ liệu học cho vòng sau.

• Demo không phụ thuộc bắt buộc vào Quantum/GraphRAG/fine-tuning để hoạt động.

## Nguồn nền

[P1] GreenScan_AI_Ho_so_du_thi_vong_1_final_scrubbed.docx (project source, 30/07/2026).

[P2] AI-QUANTUM.docx (project source, 30/07/2026).

[P4] deep-research-report.md — Local-Only Greenwashing Detection and Prevention for Vietnam (project research source).

[R1] Zhao, S. et al. (2024). Towards Understanding Retrieval Accuracy and Prompt Quality in RAG Systems. arXiv:2411.19463.

[R2] Cahoon, J. et al. (2025). Optimizing open-domain question answering with graph-based retrieval augmented generation. arXiv:2503.02922.

[R5] Santacroce, M. et al. (2026). CLARIESG: An End-to-End System for ESG Analysis over Complex Tables in Corporate Reports. EACL 2026, DOI: 10.18653/v1/2026.eacl-demo.7.

[R6] Nguyen, L. S. T. & Quan, T. T. (2026). Which Works Best for Vietnamese? A Practical Study of Information Retrieval Methods across Domains. Findings of EACL 2026, DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.110.

[R7] Rosenthal, S. et al. (2026). SemEval-2026 Task 8: MTRAGEval: Evaluating Multi-Turn RAG Conversations. DOI: 10.18653/v1/2026.semeval-1.447.

[R8] Cymbler, R., Guez, D., & Fabre, L. (2026). Temporal Misgrounding in Legal RAG: A Versioned-Corpus Benchmark for French Tax Law. arXiv:2608.09393.